Protokół Nr 30/07

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

odbytego w dniu 14 listopada 2007r.

Obecni według załączonej listy obecności – zał. Nr 1

Tematem posiedzenia Komisji było omówienie założeń inwestycyjnych do projektu budżetu Gminy Mszczonów na 2008r.

Burmistrz Kurek poinformował, że najbliższe dwa lata będą bardzo ciężkie pod względem wykonania budżetu gminy ponieważ poprzez realizację zadań z funduszu spójności oraz realizacje term nasze możliwości finansowe są bardzo ograniczone. Występują trudności ze spięciem projektu budżetu na 2008r.  jeżeli uda się pozyskać od Marszałka Województwa Mazowieckiego dodatkowe dofinansowanie term wówczas nie będzie problemu ze spięciem tego budżetu.

Burmistrz Kozłowski poinformował, że bardzo duże nakłady ponosimy na wydatki bieżące, jeżeli zaś chodzi o zadania inwestycyjne to:

- Budowę wodociągu w miejscowościach  Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby , Osuchów przesunąć na rok 2009

- budowa wodociągu we wsiach Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Chudolipie, Nosy Poniatki, Zimna Woda, Debiny Osuchowskie na rok 2008 zabezpieczyć kwotę 55.000 zł, pozostałe kwoty zabezpieczyć w kolejnych latach

- odbudowa ratusza – spłaty rat  na rok 2008 stanowią kwotę 1.034.100 zł

- budowa ulicy przy oś. Dworcowa III na 2008 rok zaplanowana kwota 200.000 zł i na 2009 rok również taka kwota

- budowa ulicy przy termach nastąpi w roku 2009 lub 2010

- modernizacja przedszkola – zadanie to realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych w 85% gmina musi zabezpieczyć wkład własny na realizacje tej inwestycji w roku 2008 kwotę 115.000 zł a w roku 2009 kwotę 200.000 zł

- budowa kompleksu boisk przy szkole podstawowej i gimnazjum proponowane rozpoczęcie realizacji tego zdania w roku 2009

- modernizacja przychodni w Osuchowie realizowana będzie w cyklu 2 dwuletnim przy udziale środków zewnętrznych, nasz wkład w 2008r. to kwota 50.000 zł a w 2009 roku kwota 60.000 zł.

- Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego przewidywana kwota wydatków na rok 2008 to prawie 4.100 tys a w 2009 roku prawie 12.700 tys. zł

- Zakończenie budowy term to kwota na 2008 rok 9.600 tys.zł

- Na dokumentacje przyszłościowe planuje się zabezpieczyć kwotę 61 tys. zł

- Na zakupy inwestycyjne w poszczególnych jednostkach planuje się przeznaczyć kwotę w granicach 20-30 tys. zł

- W gimnazjum na zabezpieczenie auli folią planuje się przeznaczyć kwotę 20 tys. zł

- Na wykupy gruntów planuje się przeznaczyć kwotę 100 tys. zł

- Na stację uzdatniania wody w Lindowie z budżetu gminy planuje się przeznaczyć kwotę 80 tys. zł i z budżetu ZGKiM kwotę 220 tys. zł

- Na budowę traktu tarczyńskiego planuje się wydatkować w 2008r. kwotę 100 tys. zł, w 2009r. kwotę 300 tys. zł zaś w 2010 roku kwotę 500 tys. zł

- 15 tys. zł przeznaczonych zostanie na dobudowy oświetleń

- 400 tys. zł planuje się przeznaczyć na adaptację pomieszczeń dla GCI

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy wstępnie ustaliła termin jarmarku mszczonowskiego na 28 czerwca 2008 roku, który będzie połączony z uroczystym oddaniem term.

Burmistrz Kurek prosi o przygotowanie na grudniową sesję uchwały w sprawie zmian w Statucie OSiR i zmian w regulaminie tej placówki wynikających z zadań dotyczących obsługi term. Ponadto prosi o przygotowanie zmian w statucie Biblioteki Publicznej polegających na dopisaniu zadań związanych z prowadzeniem izby pamięci.

Pan Gołyński zwrócił uwagę na zapadnięty chodnik na ul. Warszawskiej po wykonywanej kanalizacji.

Pan Zientek  zwrócił uwagę, że na drodze w Badowo Dańkach w kierunku Adamówka notorycznie wyrzucane są śmieci do lasu. W związku z tym poinformował, że ustawi tam dwa szlabany leśne uniemożliwiające wjazd do lasu. Ponadto prosi o uporządkowanie z RSP Osuchów spraw dotyczących oczyszczalni ścieków, dołów za szkoła oraz terenów na ścieżki rowerowe.

Ustalono harmonogram zebrań z wyborcami. Harmonogram stanowi załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała                                                                                        Przewodniczący Komisji

Małgorzata Badowska                                                                                   Marek Zientek