Protokół nr 90/09

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

odbytego w dniu 20 maja 2009r.

Obecni według załączonej listy obecności – zał. Nr 1

Tematem posiedzenia Komisji były następujące sprawy:

- Zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.- zał. nr 2

- Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w okresie od 01.2004r. do 01.2009r włącznie – zał. nr 3

- Zaopiniowanie indywidualnego pisma Pani Osial w sprawie wydzierżawienia gruntu pod myjnię samochodową – zał. Nr  4

- Sprawy różne.

Ad.1 Pani Maciszewska przedstawiła projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, który komisja zaopiniowała pozytywnie

Ad.3 Burmistrz Kurek przekazał członkom komisji sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w okresie od 01.2004r. do 01.2009r włącznie, celem zapoznania się ze sprawozdaniem. Jednocześnie poinformował, że na kolejne posiedzenie komisji zaproszony będzie Pan Senger, który dokładnie omówi to sprawozdanie

Ad.3 Komisja zaopiniowała indywidualne pismo Pani Osial w sprawie wydzierżawienia gruntu pod myjnię samochodową zgodnie z  zał. Nr  4

Ad.4  W tym punkcie.

Burmistrz Kozłowski poinformował, że projekt modernizacji ośrodka zdrowia w Osuchowie nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych. W dniu jutrzejszym ma być dostarczony przeszacowany kosztorys i przygotowany będzie przetarg na wykonawstwo modernizacji w wersji oszczędnościowej a mianowicie: proponuje się odstąpienie od ocieplenia budynku. Konieczna jest wymiana okien, planuje się remont stropu bez ocieplenia. Ewidentnie zakresem modernizacji należy objąć parter budynku z koniecznością wykonania instalacji elektrycznej i wod-kan.

Burmistrz Kurek poinformował, że na najbliższej sesji należy dokonać zmiany w budżecie pod katem modernizacji i ogłosić przetarg.

Pan Zientek zapytał się co planowane jest z dachem i rynnami.

Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że przewidziany jest remont dachu, rynny zaś pozostają te same.

Pan Wirowski zapytał się jaka jest przewidywana kwota modernizacji i od kiedy taka modernizacja może się zacząć.

Burmistrz Kozłowski odpowiedział że koszt modernizacji to kwota około 300.000zł , ale takiej kwoty na dzień dzisiejszy nie ma w budżecie.

Pan Zientek zapytał się o realny termin rozpoczęcia modernizacji.

Burmistrz Kurek odpowiedział, że realnym terminem jest początek lipca. Ponadto jest zdania, że należy już teraz zastanowić się nad zadaniami do wykonania na rok przyszły.

Burmistrz Kozłowski poinformował, że w ramach dofinansowania unijnego nasza gmina będzie składała następujące wnioski:

- w dniu jutrzejszym dwa projekty turystyczne obejmujące teren „Anki” i Weekend z termami.

- do 4.06. projekty rewitalizacyjne

- do 25.06 projekty edukacyjne (przedszkole i boisko)

- do 18.06 projekty wodociągowe ( Lutkówka) i kanalizacyjne (ul. Fabryczna)

- do 30.06 wodociąg w Bobrowcach w ramach RPO

Pan Osiński zgłosił następujące wnioski do realizacji:

- remont drogi Lutkówka-Bronisławów, która po okresie zimowym praktycznie została zniszczona

- położenie emulsji na drodze Nosy Poniatki – Bronisławka oraz na drodze Nosy Poniatki Lutkówka

Pan Wirowski wnioskuje o:

- ułożenie chodnika na ul.Cmentarnej

- zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych na ul. Tańskiego

- ułożenie krawężnika oraz wykonanie wjazdów na ul. Dworcowej ( od dworca PKP do ul. Grójeckiej)

Pan Stusiński wnioskuje o wykonanie chodnika na ul. Józefpolskiej

Pan Koperski wnioskuje o wykonanie placu zabaw przy ul. Grójeckiej (park przy obecnym ZOPO) oraz modernizacje parku przy ul. Narutowicza.

Pan Zientek wnioskuje o wykonanie łącznika pomiędzy ul.Platerów a ul. Strażacką

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji

Małgorzata Badowska                                                           Marek Zientek