Protokół Nr 25/05

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 25 kwietnia 2005r.

Obecni według załączonej listy obecności – zał.nr 1

Porządek posiedzenia:

- Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów.

- Sprawy różne.

Posiedzenie komisji otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Zieliński, który powitał wszystkich uczestników posiedzenia. Następnie poprosił Pana Pydzika – Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg przedstawienie informacji na temat wykonywanych w 2004r. pracach na drogach powiatowych oraz zamierzeniach na 2005r.

Pan Pydzik przedstawił informację zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Pan Zientek zwrócił uwagę na konieczność zamontowania siatki na drodze w Osuchowie w kierunku Lutkówki.

Pan Zieliński zwrócił uwagę na konieczność zainstalowania siatki na odcinku od Wymysłowa w kierunku Badowa Górnego pod lasem.

Pan Siniarski zwrócił uwagę na konieczność naprawy zasypanego przepustu w Wygnance

Pan Pydzik poinformował że przepust będzie rozebrany i zamontowany nowy o większym przekroju.

Pan Zientek zapytał się jakim budżetem dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg.

Pan Pydzik  poinformował, że około 2.052 tys. zł z tego w granicach 100-200 tys. na bieżące utrzymanie dróg.

Pan Zientek zwrócił uwagę, że kanalizacja deszczowa w Osuchowie nie może być sfinansowana z funduszy sporowskich.

Burmistrz Miasta poinformował, że zostanie ona ograniczona do tego co jest niezbędne.

Pan Myszkowski – Kierownik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym przedstawił informację na temat zamierzeń inwestycyjnych na 2005r. zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Pan Michalak zapytał się czy będzie remontowana ul. Fabryczna

Pan Myszkowski poinformował, że stan nawierzchni tej drogi jest bardzo zły.

Burmistrz Miasta uważa, że stan nawierzchni ul. Fabrycznej jeszcze wytrzyma, gorsza sytuacja panuje  na odcinku drogi do Wręczy i to należy wykonać w pierwszej kolejności.

Pan Pydzik poinformował, ze na tym odcinku do Wręczy można doraźnie poprawić sytuację ponieważ droga jest zbyt wąska.

Burmistrz Miasta uważa, że należy tam doraźnie dać cienką warstwę nawierzchni i problem ten doraźnie będzie rozwiązany.

Pan Zieliński uważa, ze z ul. Fabryczną na razie należy się wstrzymać ponieważ powstaje tam projekt kanalizacji i wodociągu.

Burmistrz Miasta uważa, ze pilnie należy rozwiązać problem spękań po zimie.

Pan Pydzik poinformował, ze w pierwszej kolejności będą usuwane ubytki, potem w miarę środków będą usuwane spękania w jezdni.

Pan Zieliński uważa, że za spękania na drodze Wymysłów- Badów Górny odpowiedzialne są korzenie topoli.

Pan Pydzik poinformował, że z uwagi na brak środków nie robi się zabiegów pielęgnacyjnych na drogach po okresie zimowym, pilnie należy dokonać również ścięcia poboczy. Po 5 latach eksploatacji nowej drogi muszą być wykonywane już zabiegi pielęgnacyjne na tej drodze.

Pan Siniarski zwrócił uwagę na wyrwy w poboczach na drodze Osuchów – Bobrowce.

Pan Zieliński zwrócił uwagę na wyrwy na zakręcie w Wymysłowi.

Pan Zientek zwrócił uwagę na ogromny dół na zakręcie w lesie pomiędzy Zimnicami a Osuchowem.

Pan Zieliński zapytał się czy planuje się dokończenie traktu tarczyńskiego

Burmistrz Miasta poinformował, że jest w opracowaniu projekt, w transzy 2007-2013 jest zamiar zgłoszenia tego projektu do finansowania unijnego. Docelowo na tej drodze należy położyć nawierzchnię 7 metrową.

Pan Pydzik poinformował, że fatalny jest stan odcinka wojewódzkiego tej drogi.

Burmistrz Miasta uważa, że problem na drogach powiatowych tkwi w tym, że powiat z subwencji drogowej przeznacza środki na inne dziedziny np. typu oświata.

Pan Myszkowski poinformował, ze odbyło się spotkania z przedstawicielami gmin na temat stanu dróg powiatowych.

Burmistrz Miasta poinformował, ze gmina sukcesywnie dokłada do dróg powiatowych, ze środków zewnętrznych powiat zrobił tylko drogę Kowiesy – Kowiesowo- Piekary, reszta dróg wykonywana była przy współudziale środków gminnych.

Pan Zientek zapytał się czy na pielęgnację alei zabytkowej w Osuchowie konserwator przeznaczył jakieś środki.

Pan Myszkowski poinformował, że nie,  starają się o środki z funduszu ochrony środowiska.

Pan Zientek zapytał się kiedy planuje się pielęgnacje tej alei.

Pan Pydzik poinformował, że starostwo czeka na podpisanie promesy.

Pan Michalak zapytał się kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy wiaduktu pod trasą katowicka na ul. Skierniewickiej

Burmistrz Miasta odpowiedział, że wiadomo jest, że inwestycja ta przesunie się w czasie o rok lub dwa. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest z udziałem środków unijnych i ze względu na zmianę kursu EURO inwestycja ta przesunie się w czasie.

Materiały na sesje.

Burmistrz Miasta przedstawił następujące projekty uchwał:

W sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Mszczonów. Aglomeracja taka jest niezbędna po to aby ubiegać się o środki unijne na kanalizację.

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Dotyczy to nieruchomości w miejscowości Osuchów, wydzierżawienie nastąpi na rzecz pogorzelca, który przed spaleniem dzierżawił tę nieruchomość.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego nie wniosła uwag do w/wym projektów uchwał.

Pan Zieliński zapytał się kiedy rozstrzygnie się przetarg na modernizację szkoły we Wręczy.

Pani Koszulińska poinformowała, ze około 20 maja

Pan Michalak uważa, że należy zrobić zmianę w budżecie tak aby zabezpieczyć na ten cel odpowiednie środki.

Burmistrz Miasta uważa, ze brakującą kwotę należy zabezpieczyć poprzez zaciągnięcie kredytu.

Na tym protokoł zakończono i podpisano.

Protokołowała                                                    Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Badowska                                                 Andrzej Zieliński