RG3410/34/06						Mszczonów, dnia 11.07.2006r.

# Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający :

#### Gmina Mszczonów reprezentowana przez:

#### p. Józefa Grzegorza Kurka

#### Burmistrza Miasta Mszczonowa

96- 320 Mszczonów,  ul. Grójecka  45

tel. 046/ 857-17-68, 857-20-56  tel./fax 046/ 857-30-00

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

województwo mazowieckie,

powiat żyrardowski.

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

3. Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.mszczonow.pl

Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl

Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie pok. nr 4,

nr tel. 046/ 857-20-56, w dniach roboczych od godziny 8.00 – 15.00.

sprawy formalne - p. Artur Jankowski, e-mail: artur.jankowski@mszczonow.pl

sprawy techniczne – p. Małgorzata Krześniak

5. Przedmiot zamówienia.

Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 45.23.31.20-6

## Przebudowa drogi gminnej we wsi Świnice gmina Mszczonów

Zakres prac obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe liniowe						 0.65 km

2. Roboty ziemne

- wykopy w gruncie III-IV kat. Wykonany ręcznie i mechanicznie

(spychacz, koparka 0.4, samochody –wywrotki)			 495 m3

- uformowanie nasypu i zagęszczenie warstwami			 62 m3

- wywóz zbędnej ziemi 						433 m3

- plantowanie poboczy i skarp 						1300 m2

3. Roboty nawierzchniowe

- beton asfaltowy gruboziarnisty półścisły śr.grub.3 cm

na szer. 3.62m - warstwa nośna 2353 x 0.03 = 				70,59 m3

- beton asfaltowy średnioziarnisty ścisły grub.3 cm

na szer. 3.50m -warstwa ścierna 2275 x 0.03 = 				68,25 m3

4. Odwodnienie

- przepust Ø 40 długości 5,0m szt.21 					105 m

- pospółka 105x0,4x0,2 						8,4 m3

6. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia oraz złożenia oferty zawarte są w SIWZ.

Termin wykonania zamówienia – do 31 października 2006r.

7.  Zamawiający:

  - Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

  - Przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy, w wysokości nie większej niż 20% wartości przedmiotowego zamówienia.

  - Nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

9. Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2000 zł.

10.  Kryteria oceny ofert : cena wykonania zamówienia = 100 %.

11. Oferty należy składać do dnia 25.07.2006r do godziny  10.30 w  sekretariacie Urzędu

Miejskiego.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2006r o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, ul. Grójecka 45.

13. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia złożenia ofert.

14. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów oraz wszelkie pytania dotyczące przetargu można kierować na adres e-mail:  artur.jankowski@mszczonow.pl  lub przekazywać faxem,  przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

…………………..

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                    dnia 11.07.2006r

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                 dnia ....................... 2006r

Zamieszczono na stronie internetowej : www.bip.mszczonow.pl     dnia 11.07.2006r

Zamieszczono na portalu internetowym UZP: www.uzp.gov.pl       dnia  11.07.2006r

AJ