Gmina Mszczonów

Z A T W I E R D Z A M                                             	 dnia 20.07.2006r

........................................

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn.

„Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 184 z dnia 20.07.2006r  poz. 37636

Opracował :

Ryszard Dąbrowski

Mszczonów - 2006r

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :

Gmina Mszczonów

reprezentowana przez

p. Józef Grzegorz Kurek – Burmistrza Mszczonowa

Adres Urzędu Miejskiego :

ul. Grójecka 45

96 – 320 Mszczonów

tel.( 046 ) 857 16 89,    fax ( 046 ) 857 30 00

województwo mazowieckie

powiat żyrardowski

e-mail : artur.jankowski@mszczonow.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

- p. Teresa Koszulińska – Kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim tel. jw.

- p. Artur Jankowski – inspektor w Urzędzie Miejskim tel. jw.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.

- Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie jak powyżej.

- Składanie zawiadomień, wniosków, oświadczeń bądź protestów może następować wyłącznie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach służbowych 8.00 do 15.00.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.mszczonow.pl.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej jw. oraz przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z      art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

II. Tryb udzielenia zamówienia –

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U.04.19.177), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 „ustawy” jw.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

74.2620.00 – 3,  74.26.21.00 – 4, 74.26.40.00 – 7,  74.26.41.00 - 8

Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (z 2000 r Nr.106,poz.1126 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001r Nr 5 poz. 42 ).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ).

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. O ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm. ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. Nr 138 poz. 1554 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2005r w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie ( Dz. U. Nr 96 poz. 817 ).

- Przepisy i wytyczne branżowe.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi tj. kierowania, nadzorowania i rozliczania inwestycji dot. zaprojektowania i wybudowania kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie, do wykonania której użyte będą środki pochodzące z Unii Europejskiej,

W zakres zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych, nad którymi będzie prowadzony nadzór wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej budowanych obiektów wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz wybudowanie poszczególnych obiektów sportowo – rekreacyjnych zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycji tj. kierowania, nadzorowania i rozliczania inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie w skład, którego wchodzić będzie zespół basenów otwartych, w tym basen całoroczny, zadaszone lodowisko – wrotkowisko, pawilon obsługi zespołu.

Na zespół basenowy składać się będą :

- basen z wodą termalną,

- basen sportowo – rekreacyjny z atrakcjami wodnymi oraz zjeżdżalnie wodne,

- brodzik z fontanną dla dzieci z atrakcjami wodnymi dla dzieci najmłodszych,

- lodowisko zadaszone – w lecie wrotkowisko,

- zespół basenów całorocznych z wodą termalną,

- pawilon obsługowy kąpieliska i lodowiska z pomieszczeniami administracyjnymi, szatniowo - sanitarnymi, techniczno – gospodarczymi, gastromicznymi.

Zespół basenowy obejmuje powierzchnię całkowitą 4,5 ha.

Program funkcjonalno - użytkowy ( PF-U ) na wykonanie robót budowlanych jest dostępny w siedzibie Zamawiającego u p. Teresy Koszulińskiej w pokoju nr 4. Zamawiający nie będzie powielał i przesyłał PF-U.

Kosztorysowa wartość robót budowlanych wynosi 9.147.868 zł netto, co stanowi 2.085.222 euro

1.1 Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu ( IK ).

  - Inżynier Kontraktu ( IK ) wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

  - Inżynier Kontraktu ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,

  - Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność :

- za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których  Zamawiający nie poniósł szkody,

- przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi wynoszącej 60 m-cy od daty oddania obiektu do użytkowania.

1.2 Obowiązki szczegółowe Inżyniera Kontraktu.

1. 2.1  W zakresie ogólnym sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego :

1) – prowadzić nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej, a po jej wykonaniu wykonać koreferat poprawności wykonania,

2) – odebrać od wybranego w odrębnym postępowaniu wykonawcy robót budowlanych dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,

3) – dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

4) - być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację,

5) - wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,

6) - przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,

7) – dziennik budowy zarejestrować w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, a następnie przekazać protokolarnie kierownikowi budowy teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

8) - sprawować kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym :

- kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

- kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

- kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

- kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,

- kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- kontrolować budowę conajmniej trzy razy w tygodniu, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy,

- prowadzić narady koordynacyjne na budowie z udziałem wykonawcy robót, Zamawiającego, projektanta oraz wszystkich inspektorów nadzoru robót,

9) - rozstrzygać w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

10) - każdorazowo zawiadamiać właściwy organ nadzoru urbanistycznego i budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

11) - sprawdzać roboty podlegające zakryciu lub znikające,

12) - stwierdzić wykonanie przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzić zgodność usytuowania obiektów z projektem technicznym,

13) - uczestniczyć w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,

14) - stwierdzać aktualny stan robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym,

15) - bieżąco potwierdzać zapisy dokonywane przez kierownika budowy w książce obmiarów,

16) – potwierdzać w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

17) - sprawdzać kompletność przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączyć do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem,

18) - gromadzić i przechowywać materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych,

19) - uczestniczyć w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

20) - przejąć od kierownika budowy dziennik budowy i przekazać go Zamawiającemu,

21) - przyjąć od wykonawcy „książki obiektów” wykonane dla każdego obiektu oddzielnie i przekazać Zamawiającemu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,

22) - uczestniczyć w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez wykonawcę,

23) – przygotować i złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów.

24) – prowadzić na bieżąco i sporządzać bieżące i okresowe raporty z wykorzystania przydzielonych środków pochodzących z funduszy UE, NFOŚr iGW, jak również środków własnych Gminy,

25) – prowadzić odrębny system księgowy ewidencjonujący środki pochodzące z funduszy UE, NFOŚr iGW i środki własne Gminy,

26) – sporządzać na bieżąco sprawozdania o realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego rezultatu,

27) – sporządzać na bieżąco, zgodnie z wymaganiami Instytucji Płatniczej, sprawozdania z wykorzystania środków,

28) - gromadzenie na bieżąco, ale odrębnie, dokumentacji z wykonanych robót i z dokonanych rozliczeń,

29) – bieżące prowadzenie rejestru spraw budowy i rozliczania środków,

30) – bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach.

1.2.2 W zakresie funkcji Inżyniera Kontraktu przed rozpoczęciem robót :

1) – przejęcie od wybranego wykonawcy robót budowlanych jednego kompletu dokumentacji projektowej, kopii oferty wybranego wykonawcy robót oraz kopii umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych,

2) - zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe wykonanie robót,

3) - przejęcie od wykonawcy robót harmonogramu realizacji inwestycji,

4) - przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez wykonawcę w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

5) - przejęcie od wykonawcy szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie,

6) – przejęcie od wykonawcy umów zawartych z podwykonawcami, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

7) - przekazanie wykonawcy w posiadanie terenu budowy.

1.2.3 W zakresie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji robót :

1) - nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

2) - wydawanie poleceń wykonawcy w sprawach dotyczących prawidłowości wykonania robót,

3) - żądanie poddawania wyrywkowym badaniom materiałów stosowanych na placu budowy,

4) - podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych,

5) - wydawanie poleceń na temat :

- usunięcia z placu budowy wszelkich materiałów i urządzeń, które zdaniem IK nie są zgodne z umową,

- usunięcia wszelkich robót, które nie są zdaniem IK konieczne i zgodne z umową,

6) – po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

7) - wydawanie poleceń wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia

8) – zawiadomić Nadzór Archeologiczny o robotach ziemnych na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

1.2.4 W zakresie funkcji Inżyniera Kontraktu w stosunku do robót kończonych.

1) – dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu ( zanikowych ) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,

2) - przejęcie od wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy,

3) - odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych.

1.2.5 W zakresie funkcji Inżyniera Kontraktu dotyczących rozliczania budowy.

1) - bieżące rozliczanie wykonawcy za wykonane roboty, a w szczególności :

- przejmowanie od wykonawcy, na koniec każdego miesiąca, wycenionego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wykonawcy,

- ustalenie poprzez pomiary i potwierdzenie wartości robót wykonanych, za które wykonawca powinien otrzymać zapłatę,

2) - dostarczanie Zamawiającemu sprawdzonych i zatwierdzonych faktur przejściowych w terminach :

  - do 10-go dnia następnego miesiąca, za wyjątkiem m-ca grudnia,

  - do 15-go grudnia za m-c grudzień,

ustalających kwoty, które zdaniem IK powinien otrzymać wykonawca za dany okres wykonywania robót,

3) – sprawdzenie i zatwierdzenie faktury końcowej stwierdzającej wysokość kwoty, która jako ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie z umową,

4) – wykonywanie czynności określonych w pkt. 1.2.1 ppkt. 24 – 30.

1.2.6 Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu.

1) – skompletowanie wszystkich świadectw gwarancji i dostarczenie ich Zamawiającemu,

2) - udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

3) - podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

4) - podejmowanie również i innych działań nie wymienionych w tym rozdziale specyfikacji, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji,

5) - sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo – finansowych wymaganych przez jednostki nadrzędne.

2. Warunki rozliczenia za wykonywanie usług.

- Z wybranym Inżynierem Kontraktu zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową wyrażoną w procentach liczoną od ceny oferty wybranego wykonawcy robót budowlanych brutto.

- Kwota należnego wynagrodzenia dla IK obliczona zostanie po wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy robót budowlanych.

- Stawka procentowa liczona od przerobu podana w ofercie wykonawcy usługi stanowić będzie podstawę obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego dla IK.

- Wynagrodzenie IK stanowić będzie iloczyn stawki procentowej i ceny  brutto oferty wybranego wykonawcy robót budowlanych.

- Zamawiający ustala rozliczenie za wykonywanie usług IK okresowo zależnie od rozliczeń wykonawcy robót budowlanych.

- Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie zatwierdzona faktura do zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych.

- Zamawiający ustala rozliczenia za częściowe wykonanie robót budowlanych w następujący sposób :

- ilości faktur –  jedna faktura na miesiąc,

- kwota wynagrodzenia IK może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian do projektu. Wszystkie zmiany będą przekazywane w formie pisemnego aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- wszystkie faktury wypłacane będą w wysokości łącznej do 80 % ceny ofertowej,

- Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie mniejszej niż 20 % ceny ofertowej – zostanie zapłacona za wykonanie usługi IK po zakończeniu robót budowlanych, przyjęciu ich bez usterek oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz po pełnym rozliczeniu wykonanych robót budowlanych z Zamawiającym i Władzą Płatniczą.

IV. Termin wykonania zamówienia

- Usługi IK będą wykonywane przez okres realizacji robót budowlanych i ich rozliczenie.

- Roboty budowlane będą realizowane przez okres do 30.06.2008r.

- Zakończenie wykonywania usług – po rozliczeniu i uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów – 3 miesiące po zakończeniu i odbiorze robót.

- Odbiór robót przez instytucje współfinansujące.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  Pzp.

Ad. 1)

- są uprawnieni do działalności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w tym względzie dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje tj. :

  - Kierownik Nadzoru Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i min. 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót o przedmiocie objętym zamówieniem ( odpowiednim ).

  - Inspektorzy Nadzoru -  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie stosowne do nadzorowanych robót o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  - Specjalista ds. rozliczeń – wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej.

  - Kadra budowlanego Nadzoru Inspektorskiego musi posiadać :

- stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ),

- wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego,

- a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r – zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ad. 2)

- wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) wykonanie conajmniej dwóch usług kompleksowego Inwestorstwa Zastępczego odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia dla robót budowlanych, które związane były z ochroną środowiska, o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł każda, w tym conajmniej jednej dla robót budowlanych jw., które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

- usługi będą wykonywać wyłącznie siłami własnymi,

- w okresie ostatnich trzech lat tj. 2005r, 2004r, 2003r zatrudniali na umowę o pracę nie mniej niż 10 osób,

- dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia ( sprzęt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem oraz środki transportu ),

Ad. 3)

1. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie usług w ustalonym terminie, w tym względzie :

- posiadają własne lub udokumentują dostęp do środków finansowych zapewniających ciągłość wykonywania usług w kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł,

- wyrażą zgodę na warunki zapłaty określone w rozdziale III pkt. 2,

    - osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres – przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 300.000 zł. rocznie.

    - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej wykonywania usług objętych zamówieniem na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł.

Ad. 4)

Nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia.

Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących oświadczeń i dokumentów :

- celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności –

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – ( załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji )

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami) z wykorzystaniem wzoru –          ( załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji)

- Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ) z wykorzystaniem wzoru – (załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji).

- Oświadczenia o :

- sposobie realizacji zamówienia tj. wyłącznie siłami własnymi,

- przyjęciu odpowiedzialności za efekt wykonanej usługi przez okres 60 miesięcy licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- zobowiązaniu dokonania rozliczenia zakończonych i odebranych robót oraz uzyskaniu poświadczenia o całkowitym rozliczeniu przyznanych środków od Władzy Finansującej,

- zobowiązaniu się do należytego wykonania usługi w zakresie objętym niniejszą SIWZ,

- zaakceptowaniu warunków zapłaty i rozliczenia określonych w rozdziale III pkt. 2,

- Kopia dowodu wniesienia wadium.

# 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

    - Imienny wykaz kadry kierowniczej Nadzoru Inwestorskiego wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych tych osób (szczegółowy opis doświadczeń zawodowych) oraz zakresu przewidywanych dla nich czynności w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenie lub decyzję o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.

    - Imienny wykaz kadry przewidzianej do prowadzenia rozliczeń budowy wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych tych osób ( opis doświadczeń zawodowych) wraz z niezbędnymi dokumentami stwierdzającymi przygotowanie i kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczeniami ( opinie, referencje) potwierdzającymi ich wiedzę i doświadczenie,

    - Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.

    - Wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – z zastrzeżeniem rozdz. V pkt. Ad. 2 ppkt. 1.

Wykaz powinien zawierać :

      - nazwę i adres zamawiającego,

      - rodzaj wykonanych usług IK, które odpowiadają usługom będącym przedmiotem zamówienia ,

      - termin ich rozpoczęcia i zakończenia,

      - wartość robót budowlanych, dla których wykonywano te usługi.

    - Dokumenty potwierdzające, że usługi IK  zostały wykonane należycie, np referencje lub opinie lub listy polecające.

    - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

    - Umowy o dzierżawę, najem lub leasing sprzętu niezbędnego do wykonywania zamówienia, a którego składający ofertę nie jest właścicielem.

4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Informacja banku w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie niższą niż 1.000.000 zł.

- Rachunek zysków, strat i zobowiązań za lata 2005, 2004, 2003 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez okres krótszy – ww. dokument o sytuacji ekonomicznej za ten okres.

5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych ( konsorcja ):

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty :

  - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej przez wszystkich partnerów konsorcjum do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

  - oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że :

każdy z osobna :

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,

natomiast wspólnie muszą wykazać, że :

- dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,

- dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia,

- posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.

przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :

- posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”

VII. Wymagania dotyczące wadium

            - Wysokość wadium ustala się w kwocie 5.000 zł ( pięć tysięcy zł )

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

Bank Spółdzielczy Biała Rawska,

Nr rachunku : 91 9291 0001 0043 3882 2000 0060

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium przetargowe na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu dla inwestycji: Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego przez SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 09.08.2006r do godz. 10.00.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

VIII. Termin związanie ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. pierwszy dzień jest dniem składania ofert.

IX. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu dla inwestycji Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie ” nie otwierać przed 09.08.2006r godz. 10.15 Adres składającego ofertę

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem  gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

- wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować,

- oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,

- Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

            - Oferty należy składać do dnia 09.08.2006 r do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

            - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.08.2006 r o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim.

            - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji

            - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4 i 5.

            - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

            - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

            - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę należy podać w procentach z podaniem stawki podatku VAT.

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone będzie zgodnie z pkt. 2 rozdz. III niniejszej SIWZ.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert.

Cena wykonania zamówienia = 100 %

Cena wykonania zamówienia - oferta z najniższą stawką procentową za pełny zakres zamówienia, otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.

wg wzoru :

C = (cena oferty najtańszej : cena oferty kolejnej) x 100 pkt

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona podstawie programu funkcjonalno – użytkowego wynosi – 9.147.000 zł.

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty.

2.1 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

2.3 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą.

Rozliczenia za wykonywanie usługi IK następować będzie w złotych polskich.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy

- Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w rozdz. V.

- Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (znwu).

- Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- poręczeniach pieniężnych SKOK,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.

- Zamawiający będzie zwracał wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób :

  - 30 % kwoty wniesionego znwu zostanie zwrócone po należytym wykonywaniu usług na koniec 2008 roku,

  - 40 % kwoty wniesionego znwu zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu,

  - 30 % kwoty wniesionego znwu zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i SIWZ.

## W razie nienależytego wykonania usług lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

## O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem,

## W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu usług, będą one rozliczane wg cen jednostkowego wykonania podanych w ofercie wybranego wykonawcy.

## W przypadku wystąpienia, nie przewidzianych zamówień dodatkowych wykraczających poza zakres określony w przetargu, Zamawiający udzieli zamówienia , temu samemu wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenia tych usług będą realizowane na podstawie podanych w ofercie cen jednostkowego wykonania.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia

9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu

XVIII. Załączniki do specyfikacji

- formularz oferty

- oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

- doświadczenie Wykonawcy

- wykaz sprzętu technicznego

- personel wykonawcy

- wzór umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn.

„Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………………….

Siedziba…………………………...………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………...…………………………………..

nr NIP …………………………………………………………………………………………….

nr REGON ……………………………………………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Mszczonów

reprezentowana przez

p. Józef Grzegorz Kurek – Burmistrza Mszczonowa

Adres Urzędu Miejskiego :

ul. Grójecka 45

96 – 320 Mszczonów

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :

wyrażoną w procentach : ................. % ( liczone od ceny robót brutto)

(słownie: ……………………………………………………………………………… % )

Podatek VAT  ............. %

4. Oświadczenia wykonawcy :

- wyrażam zgodę na termin odroczonej płatności: …...…. dni

- zobowiązuję się wykonywać zamówienie w terminie do : …….........………

- na wykonane usługi udzielam gwarancji na okres : ................ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia ………………………………

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................……...................……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................……....................................................................................…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................……...................……

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....…...............……………… Fax ……...........………………….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 6. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……

8. Zwrotu wadium proszę dokonać na rachunek :

Bank : ...............................................................................................................................

Nr rachunku : ...................................................................................................................

9. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron

………….............……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami )

..........................., dnia ..................2006 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

....................................

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późniejszymi zmianami ).

..........................., dnia ..................2006 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

w zakresie wykonywania usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia

za okres ostatnich 3 lat

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj robót budowlanych objętych IZ ( IK ) | Wartość robót budowlanych | Czas realizacji usług | Informacje o charakterze wykonywanych usług IZ ( IK ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2006 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 6

# PERSONEL   WYKONAWCY

Dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia | Opis kwalifikacji i doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

..........................., dnia ..................2006 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

# Załącznik Nr 5

Wykaz

ważniejszego sprzętu technicznego

przewidywanego do wykonania zamówienia

1. Stan na dzień ....................................

2. Nazwa i adres firmy :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Rodzaj i typ sprzętu | Ilość | Rok prod. | Stan techniczny | Własność |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2006 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik Nr 7

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2006 r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Mszczonów z siedzibą Urzędu Miejskiego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie - zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

reprezentowaną przez :

p. Józefa, Grzegorza Kurek – Burmistrza Mszczonowa

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

NIP: ________ - ________ - _________

reprezentowane przez :

p. .................

p. ......................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Zleceniobiorcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi obejmujące :

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn.

„Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”

2. Zakres przedmiotu zamówienia określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy :

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycji tj. kierowania, nadzorowania i rozliczania inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie w skład, którego wchodzić będzie zespół basenów otwartych, w tym basen całoroczny, zadaszone lodowisko – wrotkowisko, pawilon obsługi zespołu.

Na zespół basenowy składać się będą :

- basen z wodą termalną,

- basen sportowo – rekreacyjny z atrakcjami wodnymi oraz zjeżdżalnie wodne,

- brodzik z fontanną dla dzieci z atrakcjami wodnymi dla dzieci najmłodszych,

- lodowisko zadaszone – w lecie wrotkowisko,

- zespół basenów całorocznych z wodą termalną,

- pawilon obsługowy kąpieliska i lodowiska z pomieszczeniami administracyjnymi, szatniowo - sanitarnymi, techniczno – gospodarczymi, gastromicznymi.

4. Obowiązki Inżyniera Kontraktu ( IK ) określone zostały w załączonej do niniejszej umowy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

      - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień .......................

      - Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu nadzorowanych robót budowlanych, odbiorze końcowym, uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu i całkowitym rozliczeniu wykonanej inwestycji.

§ 3

Wykonawca  zobowiązuje się m.in. do:

- nadzorowania i rozliczania wykonywanych robót budowlanych zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami oraz wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- ubezpieczenia usług będących przedmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej,

- bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym inwestycji wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych,

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- całkowitego rozliczenia robót budowlanych,

- złożenia sprawozdania do Władzy Płatniczej o poprawnym wykorzystaniu przydzielonych  środków finansowych, w tym rozliczenie częściowe i wnioski o płatność częściową.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest do :

            - przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru budowy,

            - uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy,

            - stałej współpracy ze Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

            - zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

§ 5

      - Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtowej za realizację przedmiotu umowy wynoszące .............. % ( słownie .............................. procent ) od wielkości brutto przerobu Wykonawcy robót budowlanych wybranego w odrębnym postępowaniu.

      - Od kwoty wynagrodzenia wynikającej z ust. 1 Wykonawca będzie odprowadzał podatek VAT.

      - Wysokość wynagrodzenia wyrażonego w kwocie Strony ustalą w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy po wyborze Wykonawcy robót budowlanych.

      - Stawka procentowa od przerobu brutto podana w ofercie Wykonawcy i wynosząca ...... % stanowić będzie podstawę obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego dla Wykonawcy

      - Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn stawki procentowej i  ceny brutto oferty wybranego Wykonawcy robót budowlanych i stanowi maksymalną wartość zobowiązania.

      - Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę stanowić będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru faktura do zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych.

      - Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Bank : ...............................................................................................

Nr rachunku : ..................................................................................

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi siłami własnymi.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia określonego w § 5.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawca kary umowne - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego  w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia określonego w § 5.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.

§ 8

Przedstawicielem Zamawiającego do współpracy z wykonawcą jest :

p. .................................... tel. nr ..................... pok. Nr ....................

Wykonawca powołuje następujące osoby funkcyjne :

- kierownik nadzoru budowy  – Pan ................., posiadający uprawnienia budowlane nr .......................

- inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych – Pan ................., posiadający uprawnienia budowlane nr .......................

- inspektor nadzoru robót sanitarnych – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

- inspektor nadzoru robót elektrycznych – Pan ................, posiadający uprawnienia budowlane nr ...................,

- inspektor nadzoru robót drogowych  – Pan ................, posiadający uprawnienia budowlane nr ...................,

- główny specjalista ds. rozliczeń budowy – Pan ................, posiadający kwalifikacje  ...................,  ......................................,

- koordynator – p………………………………………………….

§ 9

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji oraz sprawozdanie z przebiegu rozliczeń i wykonanych robót dla organu finansującego Zamawiającego.

§ 10

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 10 % ceny ofertowej tj................. zł w formie ......................

      - Zamawiający będzie zwracał wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób :

- 30 % kwoty wniesionego znwu zostanie zwrócone po należytym wykonywaniu usług na koniec 2008 roku,

- 40 % kwoty wniesionego znwu zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu i rozliczeniu z instytucją płatniczą,

- 30 % kwoty wniesionego znwu zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3.  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§11

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, albo zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy m.in.:

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie uprawnia Wykonawca do liczenia kar umownych.

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego,

d) Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w pkt. 1 lit. b – d, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z terminową zapłatą faktur mimo pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę zatwierdzonych  faktur.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony poddają spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Program funkcjonalno – użytkowy,

- Kompletna dokumentacja projektowa wykonania robót budowlanych,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy usług,

- ogłoszenie o wynikach postępowania,

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlanych,

- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych – po zawarciu umowy z wykonawcą robót.

Zamawiający					                                            Wykonawca

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy