Załącznik nr 2

UMOWA G.3411/05/06 - PROJEKT

Zawarta w dniu .................2006 roku pomiędzy:

Gminą Mszczonów reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta – mgr inż. Józefa Grzegorza Kurka

zwaną dalej „Zleceniodawcą” a

................................................................................................

................................................................................................

NIP ........................................... Regon ................................

reprezentowanym przez :

................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania budowę linii oświetleniowej w miejscowości Lutkówka  gm. Mszczonów. Zakres robót zgodnie z kosztorysem i obejmuje:

- Montaż przewodu AsXS 2x25 mm2 – 1.650 m

- Montaż opraw oświetleniowych OUS-b 70 W lub podobnych – 15 szt.

- Montaż słupów E-10,5/2,5 – szt. 10

- Montaż szafki oświetleniowej kompletnej – 1 szt.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - Rozpoczęcie ........................................

2. Zakończenie: w ciągu 20 dni od daty podpisania umowy

§ 3

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości .......................................... netto, słownie: ............................................................................złotych + podatek .....%VAT w wysokości .......................zł.  słownie: ..............................................................złotych

2. W przypadku ograniczenia zakresu robót z przyczyn nie przewidzianych w dniu podpisania umowy, wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 ulega zmniejszeniu odpowiednio do wykonanych robót.

§ 4

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

Wojciech Szczygieł

Ze strony Wykonawcy kierownictwo robót obejmuje:

....................................................................................

§ 5

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót wymienionych w § 1 w całości, a wynikających z obowiązujących przepisów i norm technicznych.

§ 6

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac będących przedmiotem umowy nastąpi w ciągu 14 dni po przedłożeniu Zamawiającemu faktury. W treści faktury należy podać numer niniejszej umowy.

§ 7

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 m-cy począwszy od daty końcowego odbioru.

Strony ustalają termin rękojmi dla robót objętych niniejszą umową na okres trzech miesięcy po upływie terminu gwarancji.

§ 8

1. Roboty objęte umową powinny być wykonane z należytą starannością i gwarantowanej jakości oraz wykonane z materiału dobrego gatunku. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić jakość każdego materiału i wyrobu użytego do wykonania robót poprzez posiadanie atestów.

2. Zamawiający i jego nadzór mają prawo w trakcie realizacji odrzucić każdą robotę i materiały niezgodne z wymaganiami technicznymi. Takie odrzucenie powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

3. Każdy pracownik Wykonawcy niewłaściwie wykonujący swoją pracę winien na żądanie Zamawiającego być usunięty z budowy i niezwłocznie zastąpiony innym pracownikiem.

4. Wykonawca może żądać wydłużenia czasu na wykonanie robót lub zmiany wartości robót w przypadku zmiany zakresu prac lub wymagania innych materiałów przez Zamawiającego.

5. Podzlecanie robót specjalistycznych może nastąpić za wiedzą i zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca na własny koszt we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze łącznie z placami składowymi materiałów budowlanych niezbędnych do budowy jak i pozyskanych w wyniku realizacji procesu budowlanego.

7. Kierownik budowy wykonawcy opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie prowadzenia robót jeżeli będzie wymagany.

8. W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robot szkód i uszkodzeń elementów z winy Wykonawcy, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej ostrożności - nie objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektów zamawiającemu.

9. Wykonawca, po zrealizowaniu robót dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót i przekaże Zamawiającemu oświadczenia o braku uwag od właścicieli nieruchomości.

10.Wykonawca pokryje koszty zajęcia pasa drogowego.

11.Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

§ 9

Strony  postanawiają, że formą odszkodowania mogą być kary umowne:

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przedłużenia robót poza terminem umownym,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w odbiorze robót.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej po uprzednim ich uzgodnieniu pod rygorem ich nieważności.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

#### ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA