RG3410/32/06

PROJEKT

UMOWA

Zawarta w dniu ............... 2006r. roku pomiędzy:

Gminą Mszczonów

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Mszczonowa –

mgr inż. Józefa Grzegorza Kurka zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

........................................................

......................................................

reprezentowanym przez :................................... zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres pracy:

## Wykonanie remontu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów.

## W tym:

1. Droga Badowo Dańki – Badów Górny długości  1400 mb szer. 3,5m

powierzchnia do wykonania powierzchniowego utrwalenia wynosi 4900 m2

2. Droga we wsi Wygnanka ( w kierunku Lutkówki  długości 2250 mb szer. 3,5 m

powierzchnia do wykonania powierzchniowego utrwalenia wynosi  7875 m2

3. Droga Osuchów  - w kierunku Białogórne – długości 1100 mb szer. 5,0m

powierzchnia do wykonania powierzchniowego utrwalenia wynosi – 5500 m2

Łączna powierzchnia remontów metodą powierzchniowego utrwalenia wynosi 18275 m2

1. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy oczyścić mechanicznie istniejącą nawierzchnię.

2. Do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy użyć emulsję zwykłą K1- 65-70 oraz grysy bazaltowe o frakcjach 2-5mm, 5-8mm

§ 2

Dodatkowo:

- Wykonawca na własny koszt we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze łącznie z placami składowymi materiałów budowlanych niezbędnych do budowy jak i pozyskanych w wyniku realizacji procesu budowlanego.

- Kierownik budowy wykonawcy opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie prowadzenia robót jeżeli będzie wymagany.

- Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą, techniczną, opracowaną i uzgodnioną dokumentacją z zachowaniem PN pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji robót zamienników i innych rozwiązań nie objętych dokumentacją bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robot szkód i uszkodzeń elementów z winy Wykonawcy, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej ostrożności - nie objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektów zamawiającemu.

- Wykonawca, po zrealizowaniu robót dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót.

- Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

- Wykonawca pokryje koszty zajęcia pasa drogowego.

- Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

- Wykonawca udzieli 3 lat gwarancji na wykonane roboty.

- Szczegółowy zakres robót obejmuje: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do SIWZ.

§ 3

Termin wykonania zamówienia: do 10 września 2006r.

§ 4

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ................2006r.

§ 5

1) Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

........................................................

2) Wykonawca ustala kierownika robót w osobie:

......................................................

§ 6

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

§ 7

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie  ryczałtowej.

2.Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ...................... zł brutto, słownie: ............................................................................................ w tym VAT =  ...............................zł.

3. Faktura powinna być wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. Faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie zamawiającego po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

§ 8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ........................................................ w formie ......................................................

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości 70% wpłaconej kwoty tj. ................................ zł po zakończeniu robót i spisaniu protokołu ostatecznego odbioru w okresie 30 dni od daty jego spisania. Pozostałe 30% kwoty tj. ......................................... zł Zamawiający zatrzyma jako kaucję gwarancyjną, która zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji inwestycji będącej przedmiotem zamówienia.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron i formy pisemnej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania doraźnych poleceń Zleceniodawcy związanych z przedmiotową inwestycją wykraczających poza obowiązki określone w § 1.

§ 12

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom bez zgody pisemnej Zamawiającego.

§  13

1. Strony ustalają okres gwarancji jakości i okres za wady oraz rękojmi dla robót objętych niniejszą umową na okres 36 miesięcy od dnia przyjęcia przedmiotu umowy bez usterek.

§  14

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§  15

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru częściowego robót stanowiących osobny przedmiot odbioru uzgodniony w zestawieniu robót budowlano – montażowych w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zakończeniu robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

3. Zamawiający powoła Komisję Odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

4. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

§ 16

1.Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- za opóźnienie w wykonaniu prac związanych z przedmiotem umowy w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej lecz nie więcej niż wartość zadań rzeczywiście wykonanych.

3. Zgodnie z art. 145 prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane rzeczywiście zadania.

§  17

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 18

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zamawiający a jeden wykonawca.

Wykonawca: 				   				        Zamawiający:

1. ...................................                                        			1....................................

AJ									2....................................