RG3410/23/06

WZÓR

UMOWA

Zawarta w dniu ............... 2006r. roku pomiędzy:

Gminą Mszczonów

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Mszczonowa –

mgr inż. Józefa Grzegorza Kurka zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

........................................................

......................................................

reprezentowanym przez :

................................... zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres pracy:

- Wykonanie map do celów projektowych.

- Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Opracowanie kosztorysu

  - dla inwestycji:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Zimna Woda, Tłumy, Chudolipie, Lutkówka Druga, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, Nosy Poniatki i Osuchów gmina Mszczonów”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ok. 24000mb sieci wodociągowej oraz ok. 150 przyłączy.

Do zadań Wykonawcy będzie należeć:

- złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w gminie Mszczonów.

- złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

- wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:

- wykonanie analizy hydraulicznej sieci,

- projekt budowlany

- projekty wykonawcze (jeśli będą potrzebne),

- przedmiar robót,

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kosztorys inwestorski,

- projekty techniczne rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

- operaty wodno-prawne przy ewentualnych przejściach pod rowami lub rzekami,

- dokonanie  wszelkich niezbędnych uzgodnień, tj. zarówno  właścicieli nieruchomości na przebieg sieci i  przyłączy, jak również uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

- do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie i aktualizacja map do celów projektowych, pełen zakres uzgodnień, za który koszt ponosi Wykonawca.

- dokonać wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem oraz zebrać oświadczenia wyrażenia zgody od właścicieli nieruchomości na przebieg sieci wodociągowych i lokalizację przyłączy wodociągowych.

Dodatkowo: Przekazanie opracowań, o których mowa w pkt. 2 w 5 egz. oraz w formie elektronicznej (płyta CD).

§ 2

Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2006r.

§ 3

Za określone wyżej zamówienie Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości:

- ......................, słownie: ............................................................................., w tym VAT 22%.

§ 4

Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej.

Płatność będzie wykonana w dwóch ratach.

Pierwsza rata w wysokości:30 000 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych płatna w terminie 30 dni od daty złożenia faktury końcowej.

Pozostała kwota w wysokości:........................., słownie:...................................................................... płatna do 30.01.2006r.

Faktura powinna być wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. Faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie zamawiającego po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

§ 5

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ........................................................ w formie ......................................................

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości 70% wpłaconej kwoty tj. ................................ zł po zakończeniu robót i spisaniu protokołu ostatecznego odbioru w okresie 30 dni od daty jego spisania. Pozostałe 30% kwoty tj. ......................................... zł Zamawiający zatrzyma jako kaucję gwarancyjną, która zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu realizacji inwestycji będącej przedmiotem zamówienia jednak nie później niż do dnia 31.12.2008r.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości 70%  wpłaconej kwoty po zakończeniu robót i odbiorze ostatecznym w okresie 30 dni od daty odbioru. Pozostałe 30% kwoty zatrzyma Zamawiający jako kaucję gwarancyjną, która zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu realizacji inwestycji będącej przedmiotem zamówienia jednak nie później niż do dnia 31.12.2008r.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron i formy pisemnej.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania doraźnych poleceń Zleceniodawcy związanych z przedmiotową inwestycją wykraczających poza obowiązki określone w § 1.

§ 10

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom bez zgody pisemnej Zamawiającego.

§ 11

1.Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- za opóźnienie w wykonaniu prac związanych z przedmiotem umowy w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej lecz nie więcej niż wartość zadań rzeczywiście wykonanych.

3.Zgodnie z art. 145 prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane rzeczywiście zadania.

§  12

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zamawiający a jeden wykonawca.

Wykonawca: 				   	        Zamawiający:

1. ...................................                                         		         1....................................

2.......................................

AJ