RG3410/02/07									Mszczonów, dnia 09.05.2007r.

Zatwierdzam :

...............................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Gmina Mszczonów reprezentowana przez:

p. Józefa Grzegorza Kurka, Burmistrza Miasta Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  ul. Grójecka 45

tel. 046/ 857-17-68, 857-20-56  tel./fax 046/ 857-30-00

adres internetowy: www.mszczonow.pl

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

2. Kontakt między zamawiającym a wykonawcą:

1) Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych i godzinach:

- pn., wt., czw. w godz. 8.00-16.00

- śr. w godz. 8.00-17.00

- pt. w godz. 8.00-15.00

2) Osoby upoważnione do kontaktów:

- kwestie formalne – Artur Jankowski

tel. (046) 857 20 56,  e-mail: artur.jankowski@mszczonow.pl

- kwestie techniczne – Małgorzata Krześniak

tel. (046) 857 20 56,  e-mail: malgorzata.krzesniak@mszczonow.pl

3) Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów oraz wszelkie pytania dotyczące postępowania można kierować na adres e-mail: artur.jankowski@mszczonow.pl lub przekazywać faxem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro - na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

4. Przedmiot zamówienia:

Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 45233000-9

Przebudowa placu i chodnika przy budynku Ratusza

na placu Nowy Rynek w Mszczonowie

UWAGA:

Projekt obejmuje wykonanie robót w 4 etapach. Niniejsze zamówienie obejmuje tylko i włącznie etap I i II oraz część etapu III, tj. fragment terenu położonego między północną elewacją budynku ratusza a ul. Nowy Rynek o powierzchni 9,60 m x 10 m z kostki o grubości 8 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.

5. Szczegółowe obowiązki wykonawcy:

- Wykonawca na własny koszt we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze łącznie z placami składowymi materiałów budowlanych niezbędnych do budowy jak i pozyskanych w wyniku realizacji procesu budowlanego.

- Kierownik budowy wykonawcy opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie prowadzenia robót jeżeli będzie wymagany.

- Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, opracowaną i uzgodnioną dokumentacją projektową z zachowaniem PN pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji robót zamienników i innych rozwiązań nie objętych dokumentacją bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robot szkód i uszkodzeń elementów z winy Wykonawcy, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej ostrożności - nie objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektów zamawiającemu.

- Wykonawca, po zrealizowaniu robót dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót.

- Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

- Wykonawca udzieli 3 lat gwarancji na wykonane roboty.

6. Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2007r.

7.  Zamawiający:

  - Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

  - Nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

  - Nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem licytacji elektronicznej.

8. Udostępnienie siwz i załączników

- Siwz wraz z załącznikami tj. dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych w godzinach urzędowania, pok. nr 3.

- Siwz wraz z załącznikami dostępne bezpłatnie na stronie www.bip.mszczonow.pl.

- Na wniosek wykonawcy siwz wraz załącznikami zostanie powielony, a kopia zostanie przesłana pocztą. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania kopii oraz związane z przesłaniem ww. dokumentów.

9. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a mianowicie:

- posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a mianowicie:

- wykażą wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. przebudowy placów i chodników), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,  przy czym min. liczba wykonanych robót wynosić ma 3,

- dysponują min 3 pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym min. 1 osoba posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

- dysponują następującym sprzętem:

  - koparko-ładowarka do kopania rowów 1 szt.,  (poj. łyżki min 0,25m3)

  - samochód wywrotka nośność min 7,5 tony,

  - zagęszczarka 1 szt.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oferta wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz podpisana przez przedstawiciela uprawnionego.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowo: spółki cywilne - umowa spółki.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. przebudowy placów i chodników), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,  przy czym min. liczba wykonanych robót wynosić ma 3, zgodnie załącznikiem nr 4 do siwz.

- Oświadczenie o dysponowaniu min 3 pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Kserokopie uprawnień zawodowych w specjalności drogowej.

- Zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów.

- Wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. uprawnień budowlanych wydanych po 1 stycznia 1995r.

- Oświadczenie o dysponowaniu następującym sprzętem:

  - koparko-ładowarka do kopania rowów 1 szt.,  (poj. łyżki min 0,25m3)

  - samochód wywrotka nośność min 7,5 tony,

  - zagęszczarka 1 szt.

12. Wadium - zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

##### 13. Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od dnia 17.05.2007r.

##### 14. Forma oferty

- Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty zgodnie z zapisami siwz.

- Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Oferta musi być napisana na komputerze, maszynie do pisania lub długopisem z zachowaniem czytelności.

- Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której wszystkie strony muszą być numerowane. Ponadto wszelkie zmiany, które naniósł wykonawca muszą być przez niego parafowane.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

- Wszystkie kartki oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości  dekompletacji zawartości oferty. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną i złożone w oryginale.

- Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy wykonawcę zastępuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo rodzajowe zgodnie z przepisami Kc.

- Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, gdzie będą wykonywane roboty oraz uzyskać wszelkie istotne informacje do przygotowania oferty.

- Wzory załączników powinny być wypełnione przez wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w siwz bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

- Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:

„Przebudowa placu i chodnika przy budynku Ratusza na placu Nowy Rynek w Mszczonowie.

Nie otwierać przed 17.05.2007r. przed godz. 1100.”

Poza oznaczeniami ww., opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.

15. Zmiany w siwz i ofercie

- Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji siwz. Każda dokonana przez zamawiającego modyfikacja stanie się częścią siwz oraz zostanie umieszczona na stronie www.bip.mszczonow.pl . Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień  przed upływem 6 dni od daty upływu terminu składania ofert. Odpowiedzi zamawiający umieści na stronie www.bip.mszczonow.pl wraz z opisem zapytania bez podania źródła tego zapytania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 podpunkt 12), a koperta będzie dodatkowo zawierała określenia „Zmiana” lub ,,Wycofanie”.

- Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwróci wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu.

16. Otwarcie i wybór oferty

- Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 17.05.2007r. do godziny 1030 w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2007r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie ogłosi:

- -  nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- -  cenę ofertową.

O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.

- 4) Koperty oznaczone „Wycofanie” oraz oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W toku badania ofert zamawiający może żądać wyjaśnień treści oferty.

- Zamawiający wzywa pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub faxem żądając potwierdzenia otrzymania wezwania, wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z postanowieniami art. 89 Ustawy Pzp.

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o wykluczeniu i o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie zgodnie z postanowieniami art. 91 Ustawy Pzp.

- O wyborze oferty zamawiający równocześnie powiadomi pocztą wykonawców, wywiesi informację z wynikiem przetargu na tablicy ogłoszeń i umieści na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl .

- W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena wykonania zamówienia = 100%.

Wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną otrzyma 10 pkt., pozostałe oferty będą oceniane według wzoru:

Pw=(Cmin : Cx) x 10pkt 	gdzie:

Pw - ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena wykonania

Cx – cena oferty badanej.

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

- W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy Pzp zamawiający unieważni postępowanie.

17. Cena

- Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

- Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.

- Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną łączną obliczoną na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 7.

- Wynagrodzenie zostanie dokonane na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz cen jednostkowych podanych w ofercie.

18. Warunki płatności

- Forma finansowania: Budżet gminy Mszczonów.

- Płatność dokonana będzie na podstawie faktury końcowej płatnej w terminie do 30 dni po jej przekazaniu Zamawiającemu.

- Faktura powinna być wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. Faktura powinna być opatrzona numerem umowy i złożona w siedzibie Zamawiającego po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

19. Zawarcie umowy

- Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Z wybranym wykonawcą zamawiający podpisze umowę po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą oraz zamieści informację o podpisaniu umowy na stronach internetowych UZP.

- Warunki na jakich zamawiający będzie zawierał umowę z wykonawcą określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do siwz

20. Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia 29 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem protestu dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,  a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

21. Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 – druk SJ-07-F8

Załącznik nr 4 - druk SJ-07-F6

Załącznik nr 5 – projekt budowlany

Załącznik nr 6 – przedmiar robót

Załącznik nr 7 – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 8 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opracował:

Mszczonów dnia 09.05.2007r.									Artur Jankowski