WZÓR

RG3420/01/08

U M O W A

Zawarta w dniu ................2007 roku pomiędzy:

Gminą Mszczonów z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

NIP 838-14-26-420 REGON 750148609

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Mszczonowa –

mgr inż. Józefa Grzegorza Kurka zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

.................................................................................

reprezentowanym przez: ................................ zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

Budowa ulicy Termalnej w Mszczonowie

§ 2

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

- Termin wykonania zamówienia: do 10 czerwca 2008r.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru robót bez uwag.

§ 4

- Wykonawca na własny koszt we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze łącznie z placami składowymi materiałów budowlanych niezbędnych do budowy jak i pozyskanych w wyniku realizacji procesu budowlanego.

- Kierownik budowy wykonawcy opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie prowadzenia robót jeżeli będzie wymagany.

- Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, opracowaną i uzgodnioną dokumentacją projektową z zachowaniem PN pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji robót zamienników i innych rozwiązań nie objętych dokumentacją bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robot szkód i uszkodzeń elementów z winy Wykonawcy, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej ostrożności - nie objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektów zamawiającemu.

- Wykonawca, po zrealizowaniu robót dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

- Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczące Obiektu

§ 5

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

- W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający przeprowadzi coroczne przeglądy pogwarancyjne po okresie zimowym.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ...........2008r.

- Zamawiający w terminie do ............2007r. zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumentację projektową w 1 egzemplarzu, która określać będzie przedmiot umowy wynikający z § 1.

§ 7

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy p............................ nr tel. .....................

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. Małgorzata Krześniak, nr tel. 046 858 28 54

§ 8

- Nadzór inwestorski sprawować będą:

- w branży drogowej ................................................................ tel. ................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

- w branży sanitarnej................................................................ tel. ................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

3) 	w branży elektrycznej.................................................................. tel. ...................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

- Funkcję inspektora nadzoru – koordynatora sprawować będzie: ...................................................................................................... tel. ..................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator działają w imieniu Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zamierza wykonać część przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, zwierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

(podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

- warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktury – w ciągu 30 dni od dnia przekazania faktury,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 12 niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 3 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują należytego wykonania robót lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany podwykonawcy

- Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków siwz.

§ 10

- Ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

................... zł brutto, słownie: ...............................................................................................................................

w tym VAT = ............ zł.

- Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru oraz cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

- Płatność dokonana będzie na podstawie faktury końcowej, która zostanie złożona w siedzibie zamawiającego po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz spisaniu protokołu odbioru bez uwag,

  - kwota 140 000 zł brutto płatna będzie w terminie do 30 dni po przekazaniu faktury Zamawiającemu,

  - pozostała kwota w wysokości ...................... zł brutto łącznie z należytymi odsetkami płatna będzie do 30.03.2009r..

- Z tytułu odroczenia płatności Wykonawcy będą przysługiwać odsetki naliczane od salda zadłużenia pozostałego do spłaty począwszy od dnia złożenia faktury końcowej w siedzibie Zamawiającego do dnia ostatecznej zapłaty za fakturę końcową zgodnie z postanowieniami ust. 3.

- Oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki wymienione w ww. punkcie będą obliczane w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 6-miesięczny z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty za fakturę końcową, powiększoną o marżę Wykonawcy wynoszącą ..............%.

- Wysokość i zasady naliczania odsetek należnych Wykonawcy przyjmuje się zgodnie z siwz, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Faktura powinna być wystawiona po zakończeniu i protokolarnym odbiorze całości robót bez uwag. Faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie Zamawiającego po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ...................................zł (słownie: ..........................................................................................) w formie …............................................................................................................................... .

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostało zdeponowane na rachunku Zamawiającego w Banku ................................... Nr konta ................................................................................... . Wykonawca dostarczył kserokopię dokumentu wpłaty.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót bez uwag,

- 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi oraz gwarancji jakości.

§ 12

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- za opóźnienie w wykonaniu prac związanych z przedmiotem umowy w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% ceny umownej lecz nie więcej niż wartość zadań rzeczywiście wykonanych.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

- Zgodnie z art. 145 prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane rzeczywiście zadania.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 Pzp  oraz wymagają zgody stron i formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

§ 16

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część są:

Zał. 1 – Oferta Wykonawcy

Zał. 2 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. 3 – Dokumentacja projektowa

Zał. 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Wykonawca: 				   				        Zamawiający:

1. ...................................                                        			1....................................

AJ									2....................................