PROJEKT

RG 3410/27/06

U M O W A

Zawarta w dniu .................... 2006 roku pomiędzy:

Gminą Mszczonów, w imieniu i na rzecz której działa

Burmistrz Miasta Mszczonów mgr inż. Józef Grzegorz Kurek, a:

................................................................

................................................................

NIP ...................................; REGON ...................................

reprezentowanym przez:

................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcą'' o następującej treści:

§  1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej w Mszczonowie.

- Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do posesji w ul. Ługowej i ul. Zapieckowej w Mszczonowie.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie kanału sanitarnego D 0,25m i L = 163,5mb w ul. Ługowej,

- wykonanie kanału sanitarnego D 0,20m i L = 41,5mb w ul. Zapieckowej,

- wykonanie przykanalików sanitarnych z rur PCV 0,160 L = 110,50mb,

- wykonanie przewodu wodociągowego DN 150 i L = 219,0mb w ul. Ługowej,

- wykonanie przewodu wodociągowego DN 80 i L = 50,0mb w ul. Zapieckowej,

- wykonanie przewodu wodociągowego DN 80 i L = 116,0 mb w drodze bocznej od ul. Skierniewickiej.

§  2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na ......................................

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31.08.2006 r.

3. Zestawienie robót budowlanych do realizacji dla zadań określonych w § 1 niniejszej umowy stanowi kompletna dokumentacja projektowa.

§  3

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ..............2006r.

2. Zamawiający w terminie do ................2006r. zobowiązuje się dostarczyć projekt  techniczny w 1 egzemplarzu, który określał będzie przedmiot umowy wynikający z § 1.

§  4

1) Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

Pani Małgorzata Pełka

2) Wykonawca ustala kierownika robót w osobie :

......................................................................

§  5

Dodatkowo:

- Wykonawca na własny koszt we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze łącznie z placami składowymi materiałów budowlanych niezbędnych do budowy jak i pozyskanych w wyniku realizacji procesu budowlanego.

- Kierownik budowy wykonawcy opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie prowadzenia robót jeżeli będzie wymagany.

- Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą, techniczną, opracowaną i uzgodnioną dokumentacją z zachowaniem PN pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji robót zamienników i innych rozwiązań nie objętych dokumentacją bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robot szkód i uszkodzeń elementów z winy Wykonawcy, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej ostrożności - nie objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektów zamawiającemu.

- Wykonawca, po zrealizowaniu robót dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót i przekaże Zamawiającemu oświadczenia o braku uwag od właścicieli nieruchomości.

- Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej w kwocie nie mniejszej niż 50 000 zł.

- Wykonawca pokryje koszty zajęcia pasa drogowego.

- Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

§ 6

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i inspektora nadzoru o wykonaniu robót

zanikających lub ulegających zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

§  7

1. Wybór podwykonawcy robót wymaga zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które  wykona przy pomocy podwykonawców.

3. Rozliczenie z wykonawcą za wykonane roboty nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia od podwykonawców o otrzymaniu całego należnego im wynagrodzenia.

§  8

1.Strony ustalają , że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie  ryczałtowej.

2.Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ...................................... zł  słownie .................................................................................... w tym VAT = ..................zł.

3. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Faktura powinna być wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. Faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie zamawiającego po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

§  9

1. Strony postanawiają , że formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca poniesie pełne skutki finansowo – prawne wyrażające się natychmiastowym zwrotem środków pieniężnych do wysokości przyznanej Zamawiającemu pomocy z Instytucji wspomagających finansowanie wykonania niniejszego zadania jak i związane  z tą umową obciążenia dodatkowe, a ponadto:

- za opóźnienie  w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,5% za każdy dzień      zwłoki, licząc do umownego terminu ich wykonania,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za zwłokę w przekazaniu projektu i placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej lecz nie więcej niż wartość robót rzeczywiście wykonanych .

3.   Zgodnie z art. 145 prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania  umowy,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach . W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie  wynagrodzenia należnego mu za wykonane  rzeczywiście roboty.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ........................................................ w formie ......................................................

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości 70% wpłaconej kwoty tj. ................................ zł po zakończeniu robót i spisaniu protokołu ostatecznego odbioru w okresie 30 dni od daty jego spisania. Pozostałe 30% kwoty tj. ......................................... zł Zamawiający zatrzyma jako kaucję gwarancyjną, która  zostanie w ciągu 14 dni po upływie gwarancji i spisaniu protokołu pogwarancyjnego.

§  11

Strony ustalają okres gwarancji jakości i okres za wady oraz rękojmi dla robót objętych niniejszą umową na okres 36 miesięcy od dnia przyjęcia przedmiotu umowy bez usterek.

§  12

1. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§  13

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru częściowego robót stanowiących osobny przedmiot odbioru uzgodniony w zestawieniu robót budowlano – montażowych w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zakończeniu robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

3. Zamawiający  powoła Komisję Odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

4. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia    zakończenia okresu gwarancyjnego.

§  14

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia na placu budowy w czasie realizacji niniejszej umowy, związane z prowadzeniem robót.

§ 15

W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogą  postępowania  reklamacyjnego a gdyby zaistniałe sprzeczności nie zostały rozwiązane ugodowo, będą rozstrzygane przez  Sąd terenowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego a w prawach procesowych przepisy Kpc.

§  17

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§  18

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                          ZAMAWIAJĄCY

- .............................             		               1. ...................................

- ..................................

AJ