WZÓR

RG3420/04/08

U M O W A

Zawarta w dniu ................2008 roku pomiędzy:

Gminą Mszczonów z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

NIP 838-14-26-420 REGON 750148609

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Mszczonowa –

mgr inż. Józefa Grzegorza Kurka zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

.................................................................................

reprezentowanym przez: ................................ zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Mszczonów

§ 2

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą z recyklera w ilości min. 1500 – maks. 3000 m2 rocznie przyjmując do rozliczenia remont 1 m 2 nawierzchni gr. 4 cm, (różnice grubości rozliczone będą jako pochodne arytmetyczne gr. 4 cm dla 1 m2),

- Całkowity zakres zamówienia w okresie trwania umowy wynosi remont min. 3000m2 – maks. 6000m2 nawierzchni o gr. 4cm,

- Remont nawierzchni będzie polegał na częściowym wykuciu ubytków, przycięciu krawędzi, posmarowaniu krawędzi emulsją, wypełnieniu krawędzi masą z recyklera, zwałowaniu masy.

§ 3

- Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie wg zapotrzebowań Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010r.

- Każdorazowa robota zostanie wykonana w terminie do 3 dni roboczych od daty telefonicznego lub pisemnego zlecenia Zamawiającego z uwzględnieniem warunków pogodowych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych na zewnątrz.

- Wykonanie zleconej roboty zostanie odebrane i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca na własny koszt we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze łącznie z placami składowymi materiałów budowlanych niezbędnych do budowy jak i pozyskanych w wyniku realizacji procesu budowlanego.

- Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną,  spełniając wymagania zasadnicze dla przedmiotu zamówienia określone przepisami prawa.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji robót zamienników i innych rozwiązań bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robot szkód i uszkodzeń elementów z winy Wykonawcy, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej ostrożności - nie objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektów zamawiającemu.

- Wykonawca, po zrealizowaniu robót dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót i zapewnienia właściwej organizacji ruchu.

- Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczące Obiektu.

§ 5

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 12 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

- W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od powzięcia wiadomości o ich ujawnieniu, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia.

- W przypadku nieusunięcia wad w ww. terminach Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie roboty innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy niniejszego zamówienia.

§ 6

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie p Małgorzata Krześniak, nr tel. 046 858 28 54

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ..............................., nr tel..............................

§ 7

- Wykonawca zamierza wykonać część przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, zwierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

(podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

- warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktury – w ciągu 30 dni od dnia przekazania faktury,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 9 niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 3 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują należytego wykonania robót lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany podwykonawcy

- Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków siwz.

§ 8

- Ustalone na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

................... zł netto za 1m2 nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm, słownie: ................................................................................................................................................................

plus podatek VAT = ............ zł, tj.:

...................zł brutto, słownie: ................................................................................................................

- Z uwagi na kosztorysowe wynagrodzenie, rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru oraz ceny jednostkowej podanej w ofercie Wykonawcy.

- Wysokość wynagrodzenia, które otrzyma Wykonawca, będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych ilości robót na podstawie dokonanego obmiaru, gdzie podstawą wynagrodzenia będzie wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie 1 m2 nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia a nie objętych opisem zawartym w niniejszej siwz. Do takich kosztów można zaliczyć m.in. koszty transportu, utrudnienia w ruchu drogowym, złe warunki pogodowe, różnice w cenach materiałów budowlanych i inne.

- Zapłata za wykonane dostawy nastąpi na podstawie faktur częściowych.

- Płatności zamawiający dokonywał na podstawie złożonych faktur nie częściej niż raz na kwartał.

- Poszczególne faktury powinny być wystawione po odbiorze faktycznie wykonanych robót budowlanych. Każda faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie zamawiającego.

§ 9

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- za opóźnienie w wykonaniu prac związanych z przedmiotem umowy w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% ceny umownej lecz nie więcej niż wartość zadań rzeczywiście wykonanych.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w czasie umówionym, Zamawiający może nie wyznaczając terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu na wykonanie części przedmiotu umowy.

- Zgodnie z art. 145 prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane rzeczywiście zadania.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 Pzp  oraz wymagają zgody stron i formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

§ 13

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część są:

Zał. 1 – Oferta Wykonawcy

Zał. 2 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wykonawca: 				   				        Zamawiający:

1. ...................................                                        			1....................................

AJ									2....................................