Tabela nr 1

Zadania inwestycyjne do wieloletniego planu lata 2005-2008

Wodociągi:

| Lp | Charakterystyka rzeczowa projektu Inne informacje | Kwoty całkowite tyś. zł | Charakterystyka finansowa projektu – finansowanie w latach tyś. zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres rzeczowy | Zakres ilościowy | Miejsce realizacji |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
|  |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Sieć dł. – 2,4 km Przył. – 25 szt. | Grabce Towarzystwo, Wólka Wręcka, Świnice | Dokumentacja w 2004r. | 380 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Sieć dł. – 21 km Przyłącza – 100 szt. | Bobrowce, Małachowszczyzna Olszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Poręby Nowe, Osuchów | Dokumentacja w 2004 r. | 1540 | 500 | 970 |  |  |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 3. |  | Sieć dł. – 17 km Przył. – 50 szt. | Zimna Woda, Lutkówka, Lutkówka Kolonia | Dokumentacja w 2004./2005 r. | 1185 | 30 |  | 500 | 635 |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 4 |  | Sieć dł. – 1,6 km | Badowo Dańki | Dokumentacja w 2004r. | 200 | 190 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Sieć dł. – 4,5 km | Mszczonów oś. Tarczyńska II | Dokumentacja w 2005 r. | 515 | 30 |  | 485 |  |  |  |
| 6. |  | Modernizacja studni i monitoring | Badowo Dańki, Piekary, Lindów |  | 380 | 100 | 280 |  |  |  |  |
| 7. |  | Sieć dł. 0,5 km w ul. Warszawskiej | Mszczonów |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2

Zadania inwestycyjne do wieloletniego planu lata 2005-2008

Kanalizacja sanitarna:

| Lp | Charakterystyka rzeczowa projektu Inne informacje | Kwoty całkowite tyś. zł | Charakterystyka finansowa projektu – finansowanie w latach tyś. zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres rzeczowy | Zakres ilościowy | Miejsce realizacji-miejscowość |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 |  | Kanalizacja grawitacyjna –sieć 1,902km Przyk. – 88szt. | Oś. Spokojna w ul. Ks. Poniatowskiego, Bagno, Boczna, Spokojna, Szkolna wzdłuż rowu melior. 0,4 Sportowa, Brzoskwiniowa | Pozwolenie na budowę | 2000 | 2000 |  |  |  |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 2 |  | Przewody kanaliz. dł. – 2,3km Przyk. – 20szt | Grabce Józefpolskie | Dokumentacja w 04r | 2037 | 2000 |  |  |  |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 3 |  | Przewód tłoczny –1,9 km Przewód podciś. – 10,5 km Pompownie próżniowe tłoczne Przyk.graw.60szt | Badowo Dańki, Adamówek Kamionka, Sosnowica Wymysłów | Dokumentacja w 2004r. | 4103 | 2000 | 2000 |  |  |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 4 |  | Przew. podciś.– 5,9 km, tłoczne 1,6 km, przyk. grawit. 90szt. Przepompownie próżniowo-tłoczne – 1kpl | Bronisławów, Władysławów Marianka, Badowo Dańki | Dokumen-tacja w 2005r. | 3560 | 60 | 1500 | 2000 |  |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 5 |  | Przew. podciśn.- 6,0 km Przykanaliki grawit. 30szt | Badów Górny Piekary | Dokumentacja w 2005/2006r. | 3060 | 30 | 30 |  | 3000 |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 6 |  | Kan. grawitacyjna – sieć 3,5 km., przyk. 70 szt. | Oś. Tarczyńska II | Dokumentacja w 2005r./06 | 2060 |  | 60 | 1000 | 1000 |  |  |
| 7 |  | Kanaliz.grawit.- sieć 0,5km przyk.45szt ul.Warszawska | Mszczonów |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Moder. oczszcz ścieków | 600m3/d | Osuchów | Dokumentacja w 2005r./06 | 2000 |  |  |  | 500 |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 9 | Moder. oczysz. ścieków | 1 400m3/d | Grabce Józefpolskie | dokumentacja w 2004r. | 4910 | 2500 | 2000 |  |  |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |

# Tabela nr 3

Zadania inwestycyjne do wieloletniego planu lata 2005-2008

Inwestycje kubaturowe i inne

| Lp. | Charakterystyka rzeczowa projektu Inne informacje | Kwoty całkowite tyś. zł | Charakterystyka finansowa projektu – finansowanie w latach tyś. zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres rzeczowy | Zakres ilościowy | Miejsce realizacji |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
|  |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Remont i modernizacja szkoły |  | Mszczonów | dokumentacja w 2004r. | 1670 | 500 | 300 |  |  |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 2 | Modernizacja bud.MOK |  | Mszczonów | dokumentacja w 2004r. | 2130 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 3 | Budowa kompleksu basenowego |  | Mszczonów | dokumentacja 2004/2005r. | 16610 |  | 4800 | 4800 | 6500 |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |
| 4 | Bud.Ratusza |  | Mszczonów | dokumentacja i pozwolenie na budowę w 2004r | 4010 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | Budowa Budynku Komunalnego |  | Gąba, Ciemno Gnojna | dokumentacja w 2007r. | 1010 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Modernizacja Przedszkola w Mszczonowie |  | Mszczonów | dokumentacja w 2004/2005r. | 230 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i jego jednostek organizacyjnych (eMazowsze) |  |  | dokumentacja 2004r. | 158 | 60 | 60 | 33,7 |  |  | zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wys. 75% wartości inwestycji |

Tabela nr 4

## Zadania inwestycyjne do wieloletniego planu  lata 2005-2008

Drogi gminne:

| Lp. | Charakterystyka rzeczowa projektu | Kwoty całkowite w tyś. zł | Charakterystyka finansowa projektu – finansowanie w latach tyś. zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres rzeczowy | Zakres ilościowy w mb | Miejsce realizacji | Inne informacje |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
|  |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość-2 985 | Grabce Towarzystwo – Wólka Wręcka | Przyg. Dokmunetacja proj. ( poszerzenie drogi w trakcie przygotowania) | 750 | 750 |  |  |  |  | Zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% wartości inwestycji |
| 2. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 1 590 | Bobrowce przez wieś | Inicjatywa mieszkańców (wymagane poszerzenie drogi) | 400 |  | 100 | 300 |  |  |  |
| 3. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 2 200 | Do wsi i we wsi Dwórzno (Zimna Woda, Dwórzno) | Przekazana dokumentacja i pozwolenie na budowę. (wymagane poszerzenie drogi) | 550 | 210 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość - 710 | Adamowice | Inicjatywa Firmy Kornak i mieszkańców(wymagane poszerzenie drogi) | 180 | 180 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość - 1275 | ul. Strażacka i ul. Okrężna w Osuchowie | (wymagane poszerzenie drogi) | 320 |  |  |  | 320 |  |  |
| 6. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 1 725 | Lutówka Kolonia | W przygotowaniu dokumentacja, brak przekazania niektórych działek | 450 |  | 100 | 350 |  |  | Zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% wartości inwestycji |
| 7. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 2 020 | Janówek | Inicjatywa mieszkańców(wymagane poszerzenie drogi) | 500 |  |  | 100 | 400 |  |  |

| Lp. | Charakterystyka rzeczowa projektu Inne informacje | Kwoty całkowite w tyś. zł | Charakterystyka finansowa projektu – finansowanie w latach tyś. zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres rzeczowy | Zakres ilościowy w mb | Miejsce realizacji |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
|  |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 2 250 | Gąba(droga przez Wierzbicę) | Inicjatywa mieszkańców(wymagane poszerzenie drogi) | 570 |  |  | 270 | 300 |  |  |
| 9. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 1 055 | Adamówek | Inicjatywa mieszkańców(wymagane poszerzenie drogi) | 270 |  |  | 270 |  |  |  |
| 10. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 1 655 | Tłumy | Inicjatywa mieszkańców(wymagane poszerzenie drogi) | 420 |  |  |  |  | 420 |  |
| 11. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 1 810 | Marków Towarzystwo (nad torami) i łącznik do drogi powiatowej wzdłuż drogi nr 8 | Inicjatywa mieszkańców W 2004-destrukt, (wymagane poszerzenie drogi) | 455 | 130 |  |  | 300 |  |  |
| 12. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długośc – 1 100 | Władysławów | Inicjatywa mieszkańców (wymagane poszerzenie drogi) | 275 |  |  | 275 |  |  |  |
| 13. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 2 100 | Badowo Mściska – Ciemno Gnojna | Inicjatywa mieszkańców(wymagane poszerzenie drogi) | 525 |  |  | 525 |  |  | Zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% wartości inwestycji |
| 14. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 1 200 | Nosy poniatki – Bronisławów Osuchowski | Inicjatywa mieszkańców W 2003 r. na odcinku 450 mc został położony tłuczeń | 300 | 180 | 120 |  |  |  |  |
| 15. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 600 | ul. Leśna – Osuchów | Inicjatywa mieszkańców | 150 |  |  |  | 150 |  |  |
| 16. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 1 850 | Gąba – Michalin – Budy Zasłona | Projekt, pozwolenie na budowę | 300 |  |  |  | 300 |  |  |

Tabela nr 5

Zadania inwestycyjne do wieloletniego planu lata 2005-2008

Ulice i chodniki miasto:

| Lp. | Charakterystyka rzeczowa projektu | Kwoty całkowite w tyś. zł | Charakterystyka finansowa projektu – finansowanie w latach tyś. zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres rzeczowy | Zakres ilościowy w mb | Miejsce realizacji | Inne informacje |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 1 890 | Przebudowa i modernizacja ulic oś. Józefpolska (jezdnie+chodniki) | Jest dokumentacja wraz z pozwoleniem | 1 500 | 30 | 800 | 670 |  |  | Zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% wartości inwestycji |
| 2. | Budowa chodnika | Długość - 800 | ul, Zarachowicza, Ługowa | Jest dokumentacja | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Chodniki obustronne oraz nawierzchnia | Długość – 450 | ul. Poniatowskiego |  | 300 |  | 150 | 150 |  |  |  |
| 4. | Przedłużenie chodnika ze ścieżką rowerową | Długość – 300 | ul. Tarczyńska | Po wybudowaniu ronda | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| 5. | Utwardzenie nawierzchni | Długość – 1 330 | ul. Bagno, Boczna, Spokojna, Sportowa | Po wykonaniu kanalizacji | 650 |  | 300 | 350 |  |  | Zakładane uzyskanie dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% wartości inwestycji |
| 6. | Utwardzenie nawierzchni, ulic, chodniki | Długość - 730 | ul. Różana, Konwaliowa, Spółdzielcza, Targowa |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa chodników | Długość – 1 700 | Osiedle Kwiatowa I i II |  | 600 |  | 400 | 200 |  |  |  |
| 8. | Budowa chodników | Długość – 890 | Osiedle Tarczyńska I |  | 300 |  | 150 | 150 |  |  |  |
| 9. | Przebudowa chodników | Długość – 1 100 | ul. Warszawska, Tarczyńska, Żyrardowska dwustronny) | Po przejęciu drogi krajowej | 450 | 250 | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Nawierzchnia i budowa chodników | Długość 135 mb | Ulica Niesiołowskiego |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |

| Lp. | Charakterystyka rzeczowa projektu | Kwoty całkowite w tyś. zł | Charakterystyka finansowa projektu – finansowanie w latach tyś. zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres rzeczowy | Zakres ilościowy w mb | Miejsce realizacji | Inne informacje |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
|  |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 650 | ul. Pogorzałki | Ulica w obszarze dzielnicy przemysłowej i zabudowy mieszkaniowej dojazd do ujęcia. | 260 |  |  |  |  | 260 |  |
| 12. | Przebudowa i modernizacja drogi | Długość – 450 | ul. Wiejska do wsi Zboiska | W 2004 r. z inicjatywy EDC zostanie wybudowany fragment drogi do nowo budowanej hali | 180 |  |  |  | 180 |  |  |